**Danh mục các Dự án đầu tư của Cục Hàng không Việt Nam năm 2016, 2017, 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên dự án** | **Chủ đầu tư** | **Cấp QĐ đầu tư** | **Địa điểm đầu tư** | **Mục tiêu chính** | **Loại/ Nhóm dự án** | **Thời gian thực hiện** | **Kinh phí**  **(VNĐ)** | **Nguồn vốn** | **Hiện trạng** |
| 1 | Lập điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 | Cục HKVN | Bộ GTVT | Cục HKVN | Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 | Nhóm C | 2016-2018 | 910.058.688 | NSNN | Thủ tướng chính phủ đã có Quyết định phê duyệt điều chỉnh số 236/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 |
| 2 | Khảo sát và lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết CHK Điện Biên tại thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2020, và định hướng đến năm 2030 | Cục HKVN | Bộ GTVT | CHK Điện Biên | Lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết CHK Điện Biên giai đoạn 2020, và định hướng đến năm 2030 | Nhóm C | 2016 - 2017 | 1.741.581.307 | NSNN | Bộ GTVT đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh số 2501/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2017 |
| 3 | Khảo sát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Côn Đảo, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 | Cục HKVN | Bộ GTVT | CHK Côn Đảo | Lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Côn Đảo giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 | Nhóm C | Từ năm 2017 | 1.973.863.000 | NSNN | Bộ GTVT đang tổ chức thẩm định |
| 4 | Khảo sát và lập quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 | Cục HKVN | Bộ GTVT | CHK Đồng Hới | Lập quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Đồng Hới Bình giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 | Nhóm C | Từ năm 2017 | 1.220.442.580 | NSNN | Bộ GTVT đang tổ chức thẩm định |
| 5 | Khảo sát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết CHKQT Tân Sơn Nhất | Cục HKVN | Bộ GTVT | CHKQT Tân Sơn Nhất | Lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết CHKQT Tân Sơn Nhất | Nhóm C | Từ năm 2017 | 497.000.000 | NSNN | Bộ GTVT đang tổ chức thẩm định |
| 6 | Nghiên cứu, rà soát quy hoạch, xây dựng phương án mở rộng CHKQT Tân Sơn Nhất | Cục HKVN | Bộ GTVT | CHKQT Tân Sơn Nhất | Xây dựng các phương án mở rộng CHKQT Tân Sơn Nhất | Nhóm C | 2017-2018 | 13.015.216.174 | NSNN | Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận phương án mở rộng CHKQT TSN tại Thông báo số 142/TB-VPCP ngày 15/4/2018 |